***График ремонта котельных на территории Каневского района.***

**Мушуров А.А. – 1 участок**

1. СОШ № 2 22.04. – 05.05.2021
2. ДДУ № 12 17.05. – 31.05.2021
3. Нестеренко 17.05. – 31.05.2021
4. Детский дом 31.05. – 14.06.2021
5. СОШ № 26 31.05. – 14.06.2021
6. Нива 14.06. – 25.06.2021
7. Теплотрассы ГПУ 28.06. – 12.07.2021
8. Сельпо 12.07. – 26.07.2021
9. Дворец Спорта 26.07. –09.08.2021

**Науменко М.А. – 2 участок**

1. СШ № 32 12.05. – 26.05.2021
2. ЦРБ 01.06. - 11.06.2021
3. Красногвардеец 21.06. - 05.07.2021
4. ДДУ № 8 05.07. - 19.07.2021
5. Вокзальная 19.07. - 02.08.2021
6. Кубань 02.08.- 16.08.2021